|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонт спортивної зали КЗО НВО №113** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 2674,62 | | 88,02 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,5 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 0,55 | | 93,11 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників,  зайнятих керуванням та обслуговуванням  машин | | розряд | | 4,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 3,93 | | 103,38 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 238,71 | | 144,85 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 2917,81 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,5 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | СН205-101 | | Компресори пересувнi з двигуном  внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7  ат], продуктивність 2,2 м3/хв | | маш-год | | 0,30672 | | 227,07  69,65 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | СН203-1811 | | Навантажувачi одноковшеві унiверсальнi,  фронтальнi, пневмоколiснi,  вантажопiдйомнiсть 2т | | маш-год | | 0,08352 | | 358,11  29,91 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН203-1080 | | Пiдiймачi щогловi будiвельнi,  вантажопiдйомнiсть 0,5 т | | маш-год | | 0,08352 | | 114,23  9,54 | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | С311-30-М | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 9,561 | | 207,33  1982,28 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **2091,38** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН270-131 | | Перфоратор пневматичний | | маш-год | | 0,61344 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 66,183816 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН270-126 | | Фарборозпилювачi ручнi | | маш-год | | 52,76244 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,00460512 | | 1613,7  7,43 | | 1306,48  6,02 | | 275,58  1,27 | | 31,64  0,14 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | +С111-2015-4 | | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 | | кг | | 128,26 | | 12,93  1658,40 | | 12,60  1616,08 | | 0,15  19,24 | | 0,18  23,08 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | С111-1624-2 | | Грунтовка глибокого проникнення | | л | | 5,865 | | 23,56  138,18 | | 22,66  132,90 | | 0,44  2,58 | | 0,46  2,70 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | +С111-2014-6 | | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | | 15,2852 | | 29,77  455,04 | | 29,17  445,87 | | 0,15  2,29 | | 0,45  6,88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | &С123-189-1 | | Двері Е40М ФВ коричневі 2050х960 мм  праві з дверною коробкою, дверна ручка та  кріплення у комплекті | | шт | | 2 | | 2558,22  5116,44 | | 2500,00  5000,00 | | 8,06  16,12 | | 50,16  100,32 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | С111-1659-1 | | Лак масляний | | т | | 0,000264 | | 85786,17  22,65 | | 83760,30  22,11 | | 343,79  0,09 | | 1682,08  0,45 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | +С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 13,2416 | | 200,4  2653,62 | | 198,40  2627,13 | | 0,02  0,26 | | 1,98  26,23 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С111-256 | | Плитки керамiчнi глазурованi для  внутрiшнього облицювання стiн гладкi бiлi  без завалу | | м2 | | 12 | | 274,61  3295,32 | | 265,13  3181,56 | | 4,1  49,20 | | 5,38  64,56 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | +С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,0048 | | 2720,69  13,06 | | 2439,82  11,71 | | 227,52  1,09 | | 53,35  0,26 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С1425-11704 | | Розчин готовий опоряджувальний  вапняковий 1:2,5 | | м3 | | 5,84001 | | 2189,24  12785,18 | | 1708,69  9978,77 | | 437,62  2555,71 | | 42,93  250,70 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С1425-11700 | | Розчин готовий опоряджувальний  цементний 1:3 | | м3 | | 0,18 | | 2122,02  381,96 | | 1642,79  295,70 | | 437,62  78,77 | | 41,61  7,49 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | +С179-420  варіант 1 | | Стельові ПВХ-пенелі (білий глянець) 7,  5\*250\*3000 мм | | м2 | | 48,3 | | 165,9  8012,97 | | 165,90  8012,97 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | +С111-359-1  варіант 1 | | Фарба водно-дисперсійна (кольорова) для  зовнішніх робіт | | т | | 0,13936 | | 128834,28  17954,35 | | 126005,26  17560,09 | | 302,86  42,21 | | 2526,16  352,05 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | +С111-359-1 | | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | | т | | 0,24321 | | 99254,28  24139,63 | | 97005,26  23592,65 | | 302,86  73,66 | | 1946,16  473,32 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С111-334  варіант 1 | | Фарба малярна клейова | | т | | 0,01285 | | 32393,15  416,25 | | 31455,13  404,20 | | 302,86  3,89 | | 635,16  8,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | +С1113-246  варіант 3 | | Фарба олійна | | т | | 0,11804 | | 129442,03  15279,34 | | 126560,16  14939,16 | | 343,79  40,58 | | 2538,08  299,60 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С1113-246  варіант 2 | | Фарба олійна (жовто-коричнева) | | т | | 0,008954 | | 129442,03  1159,02 | | 126560,16  1133,22 | | 343,79  3,08 | | 2538,08  22,72 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С1113-246  варіант 1 | | Фарба олійна (різних кольорів) | | т | | 0,0363 | | 129442,03  4698,75 | | 126560,16  4594,13 | | 343,79  12,48 | | 2538,08  92,14 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | С111-1853-7 | | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | | т | | 0,000004723 | | 20651,75  0,10 | | 20063,32  0,09 | | 183,49  - | | 404,94  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | С111-1895 | | Шпаклiвка клейова | | т | | 0,485319 | | 13601,68  6601,15 | | 13007,56  6312,82 | | 327,42  158,90 | | 266,7  129,43 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | С111-1480 | | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр  стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | | т | | 0,000076 | | 39808,71  3,03 | | 38823,71  2,95 | | 204,44  0,02 | | 780,56  0,06 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 27,7972 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **104791,87** | | **99870,13** | | **3061,44** | | **1860,30** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |