|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту скверу за адресою: просп. Слобожанський, 65, м. Дніпро | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Демонтажні роботи | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж тротуарiв iз бетонних плит | | м2 | 623,6 |  | |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м  без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | | м3 | 37,416 |  | |
| 3 | Розбирання бетонних клумб | | м3 | 25 |  | |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | | т | 127,744 |  | |
| 5 | Перевезення сміття до 20 км | | т | 127,744 |  | |
| 6 | Утилізація сміття (талон) | | т | 127,744 |  | |
|  | Укладання плитки | |  |  |  | |
| 7 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз  відсіву | | м2 | 500,2 |  | |
| 8 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-47-3 | | м2 | -500,2 |  | |
| 9 | Відсів для будівельних робіт | | т | 100,84 |  | |
| 10 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | м | 455,9 |  | |
| 11 | Поребрик 200х50х500мм | | шт | 911,8 |  | |
| 12 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | | м2 | 500,2 |  | |
|  | ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ | |  |  |  | |
| 13 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,4 м | | ям | 12 |  | |
| 14 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | | м3 | 0,8 |  | |
| 15 | Перевезення грунту до 20 км | | т | 1,4 |  | |
| 16 | Утилізація сміття (талон) | | т | 1,4 |  | |
| 17 | Бетонування стійок | | м3 | 0,8 |  | |
| 18 | Готування важкого бетону на відсіві, клас бетону В7,5 | | м3 | 0,8 |  | |
| 19 | Монтаж металоконструкцiй огороджень | | т | 0,19 |  | |
| 20 | Забор металевий | | секції | 12 |  | |
| 21 | Стовпчики металеві | | шт | 12 |  | |
| 22 | Демонтаж люка | | шт | 1 |  | |
| 23 | Установлення люка | | шт | 1 |  | |
|  | Лавки - 6 шт | |  |  |  | |
| 24 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,4 м | | ям | 24 |  | |
| 25 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | | м3 | 1,5 |  | |
| 26 | Перевезення грунту до 20 км | | т | 2,625 |  | |
| 27 | Утилізація сміття (талон) | | т | 2,625 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 28 | Бетонування ніжок лавок | | | м3 | | 1,5 | |  | |
| 29 | Готування важкого бетону на відсіві, клас бетону В7,5 | | | м3 | | 1,5 | |  | |
| 30 | Установлення лавок | | | шт | | 6 | |  | |
| 31 | Лавки | | | шт | | 6 | |  | |
|  | Дитячий майданчик | | |  | |  | |  | |
| 32 | Гойдалка на металевих стійках подвійна  2840х1655х2270 мм | | | шт | | 1 | |  | |
| 33 | Гойдалка-балансир малий 2150х420х1100 мм | | | шт | | 1 | |  | |
| 34 | Гірка Hs=1,5м 2910х515х2655 мм | | | шт | | 1 | |  | |
| 35 | Бруси паралельні 1530х770х1900 мм | | | шт | | 1 | |  | |
| 36 | Подвійний турнік 2980х287х2600 мм | | | шт | | 1 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |