|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Робоча, 162 |
| на 2021 год |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Робоча, 162** |
| **Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Робоча, 162** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 114,94911 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,04044 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 2,20192 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 2,6 |  розряд |
|   |   | Вимірник одиничної вартості | 1,00 |  грн |
|   |   | Показник одиничної вартості | 114949,11 |  грн. |
| Складений в поточних цінах станом на “29 травня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-4-1* | *Знімання асфальтобетонних покриттів**доріг за допомогою машин для холодного**фрезерування асфальтобетонних**покриттів окремими місцями площею до**10 м2 шириною фрезерування 500 мм та**глибиною фрезерування 50 мм* | *100м2* | *1,81* | *15196,48**541,97* | *14654,51**51,28* | *27505,63* | *980,97* | *26524,66**92,82* | *11,0000**0,8614* | *19,91**1,56* |
| *2* | *РН18-42-5* | *Улаштування покриття товщиною 4 см з**гарячих асфальтобетонних сумiшей**вручну з ущільненням самохідними котками* | *100м2* | *1,81* | *3442,77**453,60* | *1822,50* *-*  | *6231,41* | *821,02* | *3298,73* *-*  | *8,1700* *-*  | *14,79* *-*  |
| 3 | РН18-42-6к=2 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-42-5 | 100м2 | 1,81 | 103,2969,96 | \_\_-\_\_ -  | 186,95 | 126,63 | \_\_-\_\_ -  | 1,2600 -  | 2,28 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | С1421-9838 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,тип Б, марка 2 | т | 21,54 | 3333,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 71799,93 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | С311-11-М | Перевезення сміття до 11 км | т | 15,7 | 495,00 -  | 495,00 -  | 7771,5 |  -  | 7771,5 -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | С311-1-Мваріант 1 | Утилізація сміття  | т | 15,7 | 45,00 -  | 45,00 -  | 706,5 |  -  | 706,5 -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 114201,92 | 1928,62 | 38301,3992,82 |   | 36,981,56 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 114201,92 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 73971,91 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 2021,44 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 747,19 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,9 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 180,48 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **114949,11** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **114949,11** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **40,44** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **2201,92** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |